## Slide 1
Gestion de Projet et IA - 06/2026
Tableau de bord cybersécurité
pour dirigeants
Exercice atelier — Gestion de projet augmentée par IA générative
Promo turing - equipe fhmv

## Slide 2
Présentation entreprise
Demande du COPROJ
Notre vision
IA
Risques
Dashboard
Demande validation CODIR
Promo turing - equipe fhmv
SOMMAIRE

## Slide 3
CODIR
Marc Lefebvre (PDG)
Sarah Chen (CFO - Directrice Financière)
Thomas Durand (COO - Directeur des Opérations)
Clara Rossi (DSI - Directrice des Systèmes d'Information)
Equipe de Direction : Thierry Chadelaud, Bruno, Roxana, Fano
COPROJ
Le RSSI de LogiSafe (votre référent technique et expert métier).
Les administrateurs systèmes (fournisseurs des données brutes).
Promo turing - equipe fhmv
LOGISAFE INTERNATIONAL
COPIL
Volny (Chef de Projet) : Interlocuteur direct de la DSI pour le cadrage et les arbitrages.
Mohammad (Responsable IA) : Expert en prototypage et usage de l'IA comme assistant de pilotage.
Feity (Responsable Risques & Changement) : En charge de l'adhésion des dirigeants au futur dashboard.
Hakima (Assistant IA et Risques).
Toutes les informations Société sont fictives et les personnes hors ESDIC sont fictifs également
Secteur d'activité : Logistique et transport de marchandises critiques (secteur sensible aux interruptions de service et aux ransomwares). Taille : 450 collaborateurs répartis sur 3 sites.
Contexte : La société a récemment subi une tentative d'intrusion et le conseil d'administration exige désormais une visibilité en temps réel sur la sécurité.

## Slide 4
Tableau de bord cybersécurité
pour dirigeants
Travail sur l’univers GOOGLE WORKSPACE.
Centraliser les informations de sécurité
Fournir des indicateurs fiables
Faciliter la prise de décision
Promo turing - equipe fhmv
LA DEMANDE DU COPROJ
Améliorer la gouvernance cyber
Méthodologie appliquée par copil
Analyse des besoins
Identification des KPI
Collecte des données
Développement du tableau de bord
Tests
Déploiement
Formation
Methode agile
KANBAN

## Slide 5
Planning de première sortie en 8 semaines Un Gantt
Note de cadrage
Plan de communication et conduite du changement
Element en V1.0, avec tous les éléments demandés par le COPROJ, CODIR
La création du poste de DPO, le soutien de l’équipe RSSI et du COPROJ pour la partie technique. Formation et apprentissage ludique des équipes
Promo turing - equipe fhmv
Notre vision
RACI
WBS
Risques
Budget
Business Case
Ensemble des documents
IA et son journal
Le gain du temps si l’IA est géré et critiqué, donc la charte de gouvernance vient encadrer cela.
Charte de Gouvernance

## Slide 6
IA
Gouvernance de l’IA.
Promo turing - equipe fhmv
Journal d’IA de travail du COPIL
  Aide : accélérer production, améliorer les livrables, Structurer le projet
  Limites : KPI génériques ou techniques + , Planning trop ambitieux, Hallucinations, Confusions termes, Absence de contexte
  Maitrise : Validation humaine, Reformulation, Vérification croisée, Cohérence, 0 Données sensibles, Documentation de son utilisation
Charte de Gouvernance IA pour l’utilisation dans la société
  Matrice Feux tricolore
    🟢 Utilisation autorisee
    🟡 Utilisation possible mais réglementé
    🔴 Utilisation interdite
  Guide de Prompt avec des exemples
  Protocole Validation NotebookLM

## Slide 7
Risques
Sécurisation de la trajectoire financière et opérationnelle
Promo turing - equipe fhmv
Registre des risques
  Données, techniques, fonctionnels, organisationnels, gestion de projet, conformité et confidentialité, prise de décision,
  Registre avec les premiers risques identifiés
Budget estimatif
  Cadre
    🟢 Budget prévisionnel demandé 25 000€
      Définition et affinage des besoins, et présentation des KPI 5000€
      Intégration des données et DEV Dashboard 12000€
      Tests, Validation, formation, documentation 3000€
    🟡 Risques budget insuffisant : Sous estimation, retard de livraison, Non conformité RGPD

## Slide 8
Capacité de reprise après sinistre
Légende
○ 🟢 Vert : Objectif 100%
○ 🟡 Orange : problème mineur encore non résolu
○ 🔴 Rouge : problème majeur à résoudre en urgence
Promo turing - equipe fhmv
DASHBOARD CYBERSECURITE DIRIGEANTS
🟢
Temps d’exposition aux risques majeurs
Niveau de protection des accès de l’entreprise
🟢
Vigilance face aux risques humains
Efficacité de la cellule de réponse aux attaques
🟢
🟡
🟡
🟡
M-1 / M / M+1
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
🟡
🔴
🟡
Objectif > 95% pour parer les ransomwares
Objectif < 48h
Objectif 100%
Objectif < 5%
Objectif <1 incidents critiques Vs résolus

## Slide 9
Dashboard de principe
Promo turing - equipe fhmv
DEMANDE de VALIDATION CODIR
🟢
Budget de principe
🟢
Budget simplifié réalisé avec COPROJ
Budget complet à affiner avec le COPROJ (RSSI)
Avec le RSSI : gestion des données en Google Sheets,
Validation des KPI, et des seuils ?

## Slide 10
DES QUESTIONS ?
Remerciements à Thierry CHADELAUD pour la formation, et à l’équipe 1 pour leur travail et leur vision.
1 Team, 1 Envie de progresser ⇒ l’équipe FHMV : Feity, Hakima, Mohammad, Volny
Promo turing - equipe fhmv
Remerciements à l’équipe du COPIL :
FEITY
HAKIMA
MOHAMMAD